[Годовой план работ 2016](http://www.krasno-vektor.ru/2015-03-09-11-40-23/208-godovoj-plan-rabot-2016)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес многоквартирного дома | Вид работ | Период выполнения | Выполнение | Примечание |
| 1 | Заречный Тупик 4а-2подъезд | ремонт подъезда | 1 квартал 2016 | выполнено | средства населения |
| 2 | Чкалова 2 | ремонт подъезда | 1 квартал 2016 | выполнено | средства населения |
| 3 | Чкалова 6 | ремонт подъезда | 1 квартал 2016 | выполнено | средства населения |
| 4 | Чкалова 13 | ремонт подъезда | 1 квартал 2016 | выполнено | средства населения |
| 5 | Чкалова 19 | ремонт подъездов | 1 квартал 2016 |   | средства населения |
| 6 | Чкалова 24 | ремонт подъездов | 1 квартал 2016 |   | средства населения |
| 7 | Морозова 14-1 под | ремонт подъездов | 1 квартал 2016 |   | средства населения |
| 8 | Северный 53 | ремонт подъезда | 2 квартал 2016 |   | средства населения |
| 9 | Морозова 5-1 под | ремонт центрального отопелния на л\к | 3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 10 | Морозова 13-4 под | ремонт центрального отопелния на л\к | 3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 11 | Морозова 19-3 под | ремонт центрального отопелния на л\к | 3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 12 | Морозова 23 | ремонт центрального отопелния на л\к | 3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 13 | Новая Жизнь 14-3 под | ремонт центрального отопелния на л\к | 3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 14 | Морозова 21-2 под | ремонт крылечка | 2 квартал 2016 |   | средства населения |
| 15 | Краснофлотская 3-1-4 под | ремонт крылечек | 2 квартал 2016 |   | средства населения |
| 16 | Краснофлотская 7-5,6 под | ремонт крылечек | 2 квартал 2016 |   | средства населения |
| 17 | Чкалова 2 | ремонт кровли входа в подвал | 3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 18 | Чкалова 13 | ремонт кровли входа в подвал | 3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 19 | Морозова 9 | ремонт и покраска  цоколя | 2-3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 20 | Морозова 11 | ремонт и покраска  цоколя | 2-3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 21 | Морозова 13 | ремонт и покраска  цоколя | 2-3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 22 | Морозова 17 | ремонт и покраска  цоколя | 2-3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 23 | Морозова 19 | ремонт и покраска  цоколя | 2-3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 24 | Морозова 21 | ремонт и покраска  цоколя | 2-3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 25 | Морозова 23 | ремонт и покраска  цоколя | 2-3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 26 | Краснофлотская 13 | ремонт и покраска  цоколя | 2-3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 27 | Краснофлотская 11 | ремонт и покраска  цоколя | 2-3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 28 | Краснофлотская 9 | ремонт и покраска  цоколя | 2-3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 29 | Краснофлотская 7 | ремонт и покраска  цоколя | 2-3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 30 | Краснофлотская 5 | ремонт и покраска  цоколя | 2-3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 31 | Краснофлотская 3 | ремонт и покраска  цоколя | 2-3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 32 | Красногфлоткая 2 | ремонт и покраска  цоколя | 2-3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 33 | Краснофлоткая 1 | ремонт и покраска  цоколя | 2-3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 34 | Краснофлоткая 1а | ремонт и покраска  цоколя | 2-3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 35 | Чкалова 2 | ремонт и покраска  цоколя | 2-3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 36 | Чкалова 6 | ремонт и покраска  цоколя | 2-3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 37 | Чкалова 10 | ремонт и покраска  цоколя | 2-3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 38 | Чкалова 13 | ремонт и покраска  цоколя | 2-3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 39 | Чкалова 19 | ремонт и покраска  цоколя | 2-3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 40 | Чкалова 22 | ремонт и покраска  цоколя | 2-3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 41 | Чкалова 24 | ремонт и покраска  цоколя | 2-3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 42 | Чкалова 27 | ремонт и покраска  цоколя | 2-3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 43 | Новая Жизнь 19-3,4 секция | установка запорной арматуры на цо | 3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 44 | Новая Жизнь21 | установка запорной арматуры на цо | 3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 45 | Новая Жизнь 14 | установка запорной арматуры на цо | 3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 46 | Новая Жизнь 19-1,2 секция | установка запорной арматуры на ГВС | 3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 47 | Новая Жизнь 7 | установка запорной арматуры на ГВС | 3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 48 | Морозова 5 | установка запорной арматуры на цо | 3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 49 | Морозова 7 | установка запорной арматуры на цо | 3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 50 | Чкалова 27 | замена трубопровода ХВС | 3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 51 | Морозова 17 | ремонт входного тамбура | 3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 52 | Краснофлотская 9 | ремонт крылечка и ступеней в подъезде | 3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 53 | Краснофлотская 13 | ремонт крыльца | 3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 54 | Морозова 7-16 | ремонт кровли | 3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 55 | Морозова 9-30 | ремонт кровли | 3 квартал 2016 |   | средства населения |
| 56 | Морозова 13 | ремонт козырьков с устройством капельников | 3 квартал 2016 |   | средства населения |